Questão 1/10 - Gestão de Projetos

Assinale a alternativa correta. “É a técnica de representação gráfica da distribuição das atividades do projeto, considerando o tempo necessário para a sua execução. São demonstradas as datas de execução, assim como os recursos necessários e as suas disponibilidades.” A afirmação acima se refere ao conceito de:

|  | A | cronograma. |
| --- | --- | --- |
|  | B | cronograma de barras. |
|  | C | cronograma de marcos. |
|  | D | cronograma limitado por recursos. |

____________________________________________________________________________

Questão 2/10 - Gestão de Projetos

Para a elaboração de qualquer projeto, tanto no âmbito do setor público como no do setor privado ou, até mesmo, no ambiente acadêmico, é recomendado que haja obediência a uma ordem sequencial lógica. Das alternativas abaixo, qual apresenta essa lógica sequencial corretamente?

|  | A | Diagnóstico – estudo de viabilidade – propostas – alternativas – plano final. |
| --- | --- | --- |
|  | B | Estudo de viabilidade – propostas – diagnósticos – alternativas – plano final. |
|  | C | Estudo de viabilidade – diagnóstico – alternativas – propostas – plano final. |
|  | D | Alternativas – propostas – diagnóstico – estudo de viabilidade – plano final. |

Questão 3/10 - Gestão de Projetos

Analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta. De modo geral, o ciclo de vida de um projeto comporta quatro fases, momentos ou desdobramentos distintos. É importante termos em mente que em cada uma dessas fases ocorre uma transição para a fase seguinte sem que, no entanto, seja necessário o término efetivo da fase anterior para o início da seguinte. A fase que consiste na organização das ações necessárias para transformarmos o desejo subjetivo em produto objetivo é a fase de:

|  | A | planejamento. |
| --- | --- | --- |
|  | B | conceito. |
|  | C | implementação. |
|  | D | conclusão. |

Questão 4/10 - Gestão de Projetos

Analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta. “São aspectos que revelam a estrutura organizacional na qual serão desenvolvidas as atividades necessárias para a consecução dos objetivos do projeto.” A afirmativa acima se refere aos aspectos:

|  | A | financeiros do projeto. |
| --- | --- | --- |
|  | B | administrativos do projeto. |
|  | C | técnicos do projeto. |
|  | D | econômicos do projeto. |

Questão 5/10 - Gestão de Projetos

Analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta. Uma necessidade, que está obrigando as organizações a elaborarem projetos destinados a melhorar os produtos ofertados, está relacionada com:

|  | A | as novas leis trabalhistas. |
| --- | --- | --- |
|  | B | a adaptação aos interesses dos grupos políticos. |
|  | C | as constantes inovações dos produtos. |
|  | D | o atendimento à realidade econômica do país. |

Questão 6/10 - Gestão de Projetos

Uma organização bem sucedida é aquela que aprende e, ao mesmo tempo, compartilha o conhecimento adquirido com todos os colaboradores. Para tanto, algumas competências são necessárias no processo de aprendizagem e desenvolvimento organizacional. Analise as alternativas e marque com V aquelas que se referem a estas competências e com F as que não se referem às competências. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(  ) Absorção do conhecimento captado de fora.

(  ) Difusão interna do conhecimento adquirido.

(  ) Geração interna de conhecimento próprio.

(  ) Utilização do conhecimento desenvolvido nas relações pessoais.

|  | A | V – V – V – V |
| --- | --- | --- |
|  | B | V – V – V – F |
|  | C | V – F – F – V |
|  | D | V – V – F – V |

Questão 7/10 - Gestão de Projetos

Analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta.  “São indivíduos ou organizações que, de algum modo, estão envolvidos ativamente nas atividades do projeto, tendo os interesses afetados de acordo com os resultados conquistados pelas atividades desse projeto, podendo inclusive, influenciar nos objetivos e nos resultados”. A afirmativa acima se refere- ao conceito de:

|  | A | fornecedores. |
| --- | --- | --- |
|  | B | clientes. |
|  | C | stakeholders. |
|  | D | filiais. |

Questão 8/10 - Gestão de Projetos

Muitos projetos fracassam justamente por causa do desenho organizacional com o qual foram desenvolvidos. As estruturas organizacionais são basicamente classificadas em cinco grupos. Em relação a esta classificação, correlacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

1. Estruturas diferenciadas e exclusivas.

2. Estruturas híbridas.

3. Estruturas matriciais.

4. Estruturas modulares.

5. Estruturas achatadas.

(  ) Adotadas em equipes tecnicamente de alto nível.

(  ) Para projetos de pouca complexidade e desenvolvidos em um ambiente organizacional com recursos próprios.

(  ) Podem ser utilizadas em processos internos.

(  ) Indicadas para tarefas específicas com equipe própria.

(  ) Adotadas em ambientes de recursos escassos.

|  | A | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| --- | --- | --- |
|  | B | 5 – 4 – 3 – 2 – 1 |
|  | C | 5 – 1 – 2 – 4 – 3 |
|  | D | 1 – 5 – 2 – 3 – 4 |

Questão 9/10 - Gestão de Projetos

Analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta. Dentro de uma organização, tanto do setor público como do setor privado, inúmeras mudanças externas levam à estruturação e ao desenvolvimento de novos projetos. Como exemplos desses fatores externos, podemos citar:

|  | A | a globalização, a competitividade e as políticas econômicas. |
| --- | --- | --- |
|  | B | as políticas ambientais, os executivos e os acionistas. |
|  | C | os acionistas, a distribuição de renda e as políticas econômicas. |
|  | D | as políticas ambientais, os executivos e as políticas econômicas. |

Questão 10/10 - Gestão de Projetos

“Uma vez surgidos bens mais eficientes e atraentes, é comum que o consumidor deixe de procurar os produtos tradicionais. Nesse cenário, os produtores têm duas opções: ou saem completamente do mercado, ou direcionam a atividade e a produção para mercados restritos e especializados.”

De acordo com o estudado sobre Ciclo de Vida do Produto, assinale a alternativa que corresponde à descrição acima.

|  | A | Introdução no mercado. |
| --- | --- | --- |
|  | B | Crescimento. |
|  | C | Maturidade e saturação. |
|  | D | Declínio das vendas. |

Questão 1/10 - Comportamento Empreendedor

Analise o mapa abaixo e responda:

Assinale a alternativa correta:

|  | A | Trata-se de um modelo de negócio desagregado, onde investidores startups digitais estabelecem parcerias de negócios |
| --- | --- | --- |
|  | B | Trata-se de um modelo de negócios do tipo isca e anzol, startups digitais apresentam suas ideias de negócios para fisgar investidores |
|  | C | Trata-se de um modelo de negócios baseado em plataforma multilaterais, a 21212 Aceleradora Digital aproxima empreendedores digitais de investidores. |
|  | D | Trata-se de um modelo de negócios aberto, onde empreendedores cooperam com parceiros internos e externos para a obtenção de recursos de investidores. |
|  | E | Trata-se de um modelo de negócios aberto, direcionado para múltiplos mercados, buscando clientes mais lucrativos e rentáveis com vistas a obtenção investimentos externos. |

Questão 2/10 - Comportamento Empreendedor

A Guarani S.A. produz circuitos impressos (chips) para computadores. Atualmente cogita realizar uma parceria para a compra de um novo equipamento de manufatura de circuito impresso, integrado ao sistema ERP (Enterprise Resource Planning) da empresa, que permitirá gerar automaticamente pedidos de componentes para seus fornecedores com maior rapidez e agilidade. Esse investimento será desembolsado de uma única vez no momento da instalação e proporcionará:

- a diminuição do estoque de matérias-primas;

- o aumento da capacidade de produção;

- a melhoria da qualidade do produto final; e

- a redução em 30% da necessidade de mão de obra direta empregada ligada ao Sindicato dos Montadores de Componentes Eletrônicos.

Esta parceria irá proporcionar:

|  | A | melhoria no relacionamento entre os parceiros |
| --- | --- | --- |
|  | B | otimização e economias de escala |
|  | C | novas oportunidades de negócios |
|  | D | coopetição |
|  | E | uma relação ganha-ganha entre os parceiros |

Questão 3/10 - Comportamento Empreendedor

Em 1994, quando o recém-formado economista Samy Liechti foi convidado por seu chefe para participar de um encontro com clientes japoneses em Zurique, ele não sabia que esse dia iria mudar sua vida. Depois de uma reunião produtiva, os japoneses o convidaram para uma cerimônia de chá. A tradição exige que você tire os sapatos para tais ocasiões. Foi aí que um erro tão vergonhoso ficou nítido: as duas meias usadas por Samy eram diferentes, em idade e estilo. Uma era preto profundo e de tecido suave, a outra velha e de tecido riscado, com um pequeno furo no dedão do pé.

A situação embaraçosa fez Samy Liechti refletir sobre como gerenciar o seu problema pessoal de meias e evitar situações semelhantes no futuro. Em 1999, nascia a assinatura de meias, pelo seu site blacksocks.com, onde um executivo que dependesse diariamente de meias pretas poderiam escolher assinaturas que lhe entregassem 3 pares de meias, 3, 4 ou 6 vezes ao ano. O negócio foi um sucesso muito maior do que se esperava. Hoje são mais de 40.000 clientes em 74 países diferentes.

Diante do exposto podemos afirmar:

I – Samy Liechti identificou uma oportunidade de negócios a partir de uma experiência pessoal vergonhosa, gerando um negócio com mais de 40.000 clientes em 74 países.

Significa dizer que:

II – Mesmo ideias de negócios sem muito sentido, podem ser potencializadas com a modelagem de negócios, criando negócios inovadores.

A respeito dessas frases, é correto afirmar que:

|  | A | a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira |
| --- | --- | --- |
|  | B | a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa |
|  | C | as duas afirmações são falsas |
|  | D | as duas são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira |
|  | E | as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira |

Questão 4/10 - Comportamento Empreendedor

Adaptada do ENADE 2012.

Antes de iniciar um negócio, é preciso que o empreendedor reflita sobre suas competências e seu projeto de vida pessoal, levando em consideração as consequências de se transformar em um proprietário de empresa.

Se essa reflexão for positiva, o próximo passo será descobrir uma oportunidade de negócio. Para tal, será necessário, primeiro, desenvolver uma ideia. Especialmente nesse ponto, avaliar o potencial da ideia é importante.

Logo, se alguém tem interesse em criar um negócio, deve monitorar o ambiente à sua volta em busca de problemas, faltas, serviços malfeitos ou até exemplos de sucesso que não conseguem atender à demanda. Deve, também, identificar uma área de negócios em que se sinta confortável.

Outro aspecto a ser verificado diz respeito as fontes de financiamento para o negócio, muitas vezes a falta de recursos financeiros impede a implantação da ideia de negócio tal qual ela foi concebida.

A partir dessas ideias sobre empreendedorismo, avalie as afirmações seguintes.I - A oportunidade deve ajustar-se ao mercado e a capacidade de obtenção de recursos por parte do empreendedor.

II - Uma ideia não é necessariamente uma oportunidade.

III - Um empreendedor, ao utilizar sua habilidade, modela e dá forma a uma oportunidade que outros não identificaram, ou identificaram cedo ou tarde demais.

É correto o que se afirma em

|  | A | I, apenas. |
| --- | --- | --- |
|  | B | III, apenas. |
|  | C | I e II, apenas. |
|  | D | II e III, apenas. |
|  | E | I, II e III. |

Questão 5/10 - Comportamento Empreendedor

Analise e responda:

Iniciativas no mundo todo mostram que a venda on-line de música já é uma realidade e pode se tornar a principal forma de comercialização de conteúdo musical. Em 2007, a receita das vendas de fonogramas digitais no mundo todo aumentou cerca de 40%, chegando a US$ 2,9 bilhões, o que corresponde a cerca de 15% do total da receita, contra 11% em 2006 (IFPI, 2007). No Brasil, a receita total das vendas digitais, incluindo vendas via internet e telefonia móvel cresceu 157% em 2007, alcançando R$24,5 milhões – 8% do faturamento total (ABPD, 2008b). Mas, embora esses números pareçam muito otimistas, os lucros auferidos pelas vendas digitais ainda não são suficientes para compensar os prejuízos das gravadoras nas vendas de suportes físicos como CDs ou DVDs.

As empresas dominantes (majors) demonstram certa lentidão para se adaptar aos novos paradigmas relacionados a configuração da oferta e distribuição de conteúdo. Sua postura um tanto inflexível ainda tenta manter funcionando seu, até então inabalável, modelo de negócio baseado na fabricação de hits, que exige produção de álbuns musicais (CD/DVD) que vendam grandes volumes unitários. A lógica, difundida e aceita, dos blockbusters (campeões de venda) ainda prevalece sobre os modelos alternativos que focam os nichos de mercado formados por grupos específicos de consumidores (segmentados) e artistas de menor apelo popular massificado. Isto ocorre apesar da estimativa de que de cada dez artistas lançados pelas grandes gravadoras, apenas um atinja o patamar de vendas necessário para cobrir os custos com produção, gravação, promoção e distribuição (OECD, 2005).

Texto Extraído do artigo disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TN_STP_069_490_11917.pdf

O padrão de modelo de negócios que pode atender as demandas do mercado fonográfico é:

|  | A | Padrão de modelo de negócios – Plataforma Multilateral |
| --- | --- | --- |
|  | B | Padrão de modelo de negócios – Grátis |
|  | C | Padrão de modelo de negócios – Cauda Longa |
|  | D | Padrão de modelo de negócios – Isca e Anzol |
|  | E | Padrão de modelo de negócios – Freemium |

Questão 6/10 - Comportamento Empreendedor

Adaptado do ENADE 2012

Oportunidades de negócio podem ser encontradas por toda parte e sob as mais diversas formas. Para identificá-las, o empreendedor precisa ter predisposição e criatividade. Além disso, precisa conhecer os negócios e o estilo de vida de seus clientes, bem como, fontes de receita possíveis a partir destas necessidades.

Com relação ao empreendedorismo, avalie as seguintes a firmações.

I - Todo negócio deve atender às necessidades de clientes, mediante a oferta de algum produto ou serviço, pelo qual eles estão dispostos a pagar.

II - O caminho principal para identificar oportunidades de negócio é pesquisar sobre as necessidades de potenciais clientes que não estão sendo satisfeitas e desenvolver produtos ou serviços para satisfazê-las a um custo compatível com o valor que os clientes estejam dispostos a pagar.

III - O levantamento de oportunidades que já foram atendidas é o caminho mais usado pelos empreendedores e normalmente gera boas oportunidades de negócios, bastando para tanto, imitar sua estratégia de preços.

IV - O candidato a empreendedor bem-sucedido é aquele que não se cansa de observar os negócios ao seu redor, na constante procura de novas ideias e oportunidades, buscando novas formas de relacionamento, novas fontes de receita, novas formas de resolver o problema de nicho de mercado.

É correto apenas o que se afirma em

|  | A | I e III. |
| --- | --- | --- |
|  | B | II e IV. |
|  | C | III e IV. |
|  | D | I, II e III. |
|  | E | I, II e IV. |

Questão 7/10 - Comportamento Empreendedor

Analise o caso e responda:

O MODELO DE EMPRESAS DESAGREGADAS (UNBUNDLING)

Unbundling é um padrão que nasce da compreensão de que uma empresa pode possuir três focos: relacionamento com clientes, inovação de produtos e infraestrutura. Em grandes empresas, os três podem coexistir, formando um modelo complexo que necessita de grandes recursos para funcionar corretamente.

Por exemplo, uma empresa de telecomunicações como a TIM possui um grande foco em infraestrutura, pois necessita de muitos recursos tecnológicos para manter seus clientes felizes com um serviço capaz de entregar voz e dados em qualquer lugar dentro de sua área de atuação.

Ela também precisa de foco em relacionamento, pois o grande volume de clientes precisa de atendimento e suporte via um grande call-center capaz de compreender cada necessidade ou problema de seus clientes e entregar uma resolução em pouco tempo.

Sem foco em inovação de produtos a TIM ficará rapidamente para trás, por isso precisa evoluir rapidamente migrando de tecnologias 2G para 3G e, em breve, para 4G. Seus pacotes de dados e pacotes de voz precisam evoluir conforme a necessidade de seus clientes que, cada vez mais, viajam pelo mundo precisando manter sua conectividade.

A proposta de valor da TIM envolve:

|  | A | Conveniência, Personalização e Novidades |
| --- | --- | --- |
|  | B | Conveniência, Personalização e Marca |
|  | C | Conveniência, Status e Novidades |
|  | D | Redução de Risco, Personalização e Novidades |
|  | E | Redução de custos, acessibilidade e conveniência |

Questão 8/10 - Comportamento Empreendedor

Adaptado do ENADE - 2012 de Administracão

O franchising permite que o franqueador aumente sua base de atuação com maior intensidade do que seria possível se dependesse apenas de recursos próprios para instalar, operar e gerir novas unidades. O fenômeno ocorre porque o franqueador faz uso daquilo que os estadunidenses denominam O.P.M. (“other people’s money”, ou seja, “o dinheiro dos outros”), situação em que os franqueados bancam os custos de implantacão, operac¸a~o e de gestão das respectivas unidades. Em segundo lugar, o franchising reduz a necessidade de o franqueador recrutar, selecionar e contratar pessoal, em particular gerentes que sejam capazes de administrar essas novas unidades, muitas vezes geridas pelos próprios franqueados.

Por meio do franchising, o franqueador pode, adicionalmente, ingressar em mercados nos quais dificilmente entraria se dependesse de seus recursos próprios, sejam financeiros ou humanos. Para isso, conta com a presença física e o conhecimento do franqueado sobre os hábitos e a cultura da região onde vive e trabalha.

ARAÚJO, A. P. B. Franchising. Disponível em: <http://www.biblioteca.sebrae. com.br>. Acesso em: 17 jul. 2012 (adaptado).

Ao adotar uma estratégia de Franchising um empreendedor consegue que tipo de vantagem de custos?

|  | A | economia de escopo |
| --- | --- | --- |
|  | B | redução de despesas |
|  | C | redução de custos fixos |
|  | D | redução de gastos |
|  | E | economias de escala |

Questão 9/10 - Comportamento Empreendedor

O termo Freemium foi cunhado pelo investidor Fred Wilson em 2006, apesar de suas variações já existirem há muito mais tempo. O que mudou radicalmente nos últimos anos é que os serviços Web-based têm uma vocação mais natural à essa aplicação de modelo de negócio.

A premissa básica por trás do modelo é a de que, ao oferecer aos potenciais clientes um pedaço gratuito do serviço, diminui-se a barreira para experimentação inicial e aumenta-se a efetividade na aquisição de clientes através de marketing boca-a-boca. Então, uma parcela desses usuários opta pela opção Premium, e as receitas obtidas com esse grupo são suficientes para pagar também pelos usuários Free, já que para produtos digitais grande parte desses custos incrementais por usuário são custos marginais.

A lista abaixo destaca alguns formatos mais comuns:

* Teste gratuito (free trial) por um tempo determinado (ex. Hubspot);

* Versão básica gratuita e versões pagas com mais funcionalidades (ex. SurveyMonkey);

* Versão básica gratuita e versões pagas com mais capacidade (ex. Dropbox);

* Versão básica gratuita e conteúdo complementar vendido por micro-pagamentos (ex. Farmville);

* Versão básica gratuita e funcionalidades paralelas vendido por pagamentos complementares (ex. Skype);

* Combinações diversas entre os modelos acima (ex. Clicky, Basecamp, etc.).

Fonte: http://www.manualdastartup.com.br/blog/o-modelo-freemium-para-startups-parte-i

Com base nas informações acima analise e responda:

I - ….à medida que o tempo passa, o custo por usuário cai (devido a escalabilidade da tecnologia) e as receitas aumentam (pelo tempo de uso/conversão). Mas o que realmente faz com que o modelo freemium funcione é que à medida que o tempo passa, mais o usuário depende da ferramenta

Desta forma

II - O Freemium funciona bem com ferramentas que se tornam mais valiosas para seus usuários a medida que o tempo passa. Adicione constantemente novas funcionalidades para convencer usuários não- pagantes a se tornarem pagantes.

A respeito dessas afirmações, é correto afirmar que:

|  | A | a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira |
| --- | --- | --- |
|  | B | a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa |
|  | C | as duas afirmações são falsas |
|  | D | as duas são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira |
|  | E | as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira |

Questão 10/10 - Comportamento Empreendedor

Analise e Responda

Uma das maiores falácias sobre a modelagem de negócios é que ela é burocrática. Não raro utilizam o seguinte termo para condená-la: BDUF, sigla que em inglês significa “Big Design Up Front”. Numa tradução livre, “um montão de diagramas antes de qualquer coisa”. O termo não foi criado exclusivamente para a modelagem de negócios. Mas pegou. E não de forma gratuita. Realmente há muita gente que acha que deve modelar todo um negócio, ou boa parte dele, antes de fazer qualquer outra coisa em um projeto.

http://pfvasconcellos.eti.br/downloads/Manuscrito_0.9.pdf

Com base com nesta reflexão é possível afirmar que a modelagem de negócios nos ajuda a:

I – Modelar a Visão do Negócio: que também pode ser chamada de Visão da Motivação (do Negócio). Ela nos ajuda a entender o negócio e seu ecossistema, detalhando principalmente as suas motivações, seus objetivos e metas

II - Visão da Estrutura: que nos ajuda a analisar todos os recursos utilizados, consumidos ou produzidos por uma empresa.

III -  Visão dos Processos: que cuida de toda a parte “viva” de uma organização, toda a sua dinâmica.

Assinale a alternativa correta:

|  | A | Modelar um negócio implica estabelecer uma visão de seu funcionamento, sua estrutura e processos. |
| --- | --- | --- |
|  | B | Modelar o negócio envolve apenas estabelecer a visão de negócio. |
|  | C | Modelar o negócio envolve apenas estabelecer sua estrutura. |
|  | D | Modelar o negócio envolve apenas estabelecer seus processos. |
|  | E | Modelar o negócio envolve a estrutura e os processos, sem a visão do negócio. |

Questão 4/10

Criar uma empresa, desenvolver uma startup ou gerenciar projetos exige muito mais do que conhecimentos acadêmicos. Em grande parte dos casos, é mais do que essencial ter criatividade e senso de empreendedorismo.

A criatividade relacionada ao empreendedorismo pode ser identificada por diversas características. Sobre essas características, analise as afirmativas a seguir.

I) A criatividade não pode ser considerada como algo natural, até divino.

II) A criatividade pode ser relacionada com a resolução de problemas.

III) A criatividade é criar, produzir aquilo que é inusitado, sem o propósito de analisar sua usabilidade.

IV) A criatividade exige um pensamento diferente, que permite novas combinações e usos.

É correto o que se afirma em:

A

Afirmativas II e IV, apenas.

Você acertou!

CORRETA

B

Afirmativas I, II e III, apenas.

C

Afirmativas III e IV, apenas.

D

Afirmativa IV, apenas.

E

Afirmativa III, apenas.